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RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021. 

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga urusan. Pertama, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kesekretariatan dan menjadi urusan semua OPD (EksBAU) tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra OPD. Program dan kegiatan ini merupakan aktivitas manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan OPD sehari-hari seluruh bidang dan UPT. Kedua, kelompok program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan perencanaan OPD dan kewajiban sebagai OPD penghasil yang tercantum dalam Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dan  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Ketiga, program dan kegiatan teknis (core business) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra OPD atau dalam hal ini Urusan Pilihan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 
Rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama lima tahun ke depan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, anggaran, dan pelaporan selanjutnya.
5.1 Rencana Program dan Kegiatan
Rencana program kerja dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - 2021 adalah  :
A. Sekretariat
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Surat menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
h. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
j. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

k. Penyediaan Makanan dan Minuman
l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
m. Penunjang Administrasi Perkantoran
n. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

a. Pembangunan Gedung Kantor

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
c. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
d. Pengadaan Tanah
e. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
f.   Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelaur
3. Program peningkatan disiplin aparatur.

a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capian kinerja dan keuangan.
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
5. Program pengembangan data/ informasi.
a. Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
b. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
6. Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah.
a. Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah.
B. Bidang Pelaksana Teknis Kegiatan
1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
a. Peningkatan Jalan (DAK)

b. Peningkatan Jalan (Banprop)
c. Peningkatan Jalan
d. Peningkatan Jembatan
2. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
a. Perencanaan Pembangunan Jalan
b. Pembangunan Jalan
c. Perencanaan Pembangunan Jembatan
d. Pembangunan Jembatan
e. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

a. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
b. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
e. Pengadaan semen untuk pembangunan sarana / prasarana perdesaan / perkotaan

f.    Pengadaan Aspal/PC untuk Bantuan ke Tingkat Desa/ Kelurahan
g.  Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)
4. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
a. Inspeksi kondisi jalan

b. Inspeksi kondisi jembatan
5. Program tanggap darurat jalan dan jembatan
a. Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
b. Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat
6. Program pembangunan sistem informasi data base jalan dan jembatan
a. Penyusunan sistem informasi data base jalan

b. Penyusunan sistem informasi data base jembatan
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.

a. Pengadaan Alat-alat berat
b.  Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Cipta Karya
a. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah

b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemerintah
c. Perencanaan Sarana / Prasarana Permukiman
d. Perencanaan Gedung
9. Program pengadaan peningkatan sarana prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata.
a. Pembangunan Rumah Sakit
10. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.


a. Penyediaan prasarana sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
b. Penyediaan sarana dan prasarana air limbah.
c. Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah
d. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
12. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
a. Perencanaan pengembangan infrastruktur
13. Program pengendalian pemanfaatan ruang
a. Pengawasan pemanfaatan ruang.
14. Program Perencanaan Tata Ruang

a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
c. Pengawasan Pemanfaatan Ruang
d. Rapat Koordinasi tentang rencana tata ruang
15. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
a. Penyusunan program pengembangan RTH
b. Penataan RTH
c. Pemeliharaan RTH
16. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 
b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan sarana persampahan
c. Peningkatan kemampuan aparat pengelola persampahan.
17. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.

a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
b. Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran Drainase/Gorong-gorong
18. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong
a. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/ bronjong
b. Rehabilitasi/pemeliharaan talud/ bronjong 

19. Program pembangunan turap/ talud/ bronjong
a. Perencanaan pembangunan turap/ talud/ bronjong
b. Pembangunan turap/ talud/ bronjong
20. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
a. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
b. Pengamanan aset/ barang daerah
21. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
22. Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan
a. Lampu Penerangan Jalan Umum Kabupaten Kebumen.

b. Pengembangan/perluasan Jaringan Listrik perdesaan (Banprov)
23. Program peningkatan efisien perdagangan dalam negeri.
a. Fasilitas Kemudahan perijinan pengembangan usaha.
24. Program pembangunan infrastruktur Perdesaan
a. Pembangunan jalan dan jembatan peredesaan

b. Pembangunan Sarana dan prasarana air bersih perdesaan
c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
d. Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan. (DAK)
e. Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan (Kuota Kecamatan)
f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Kuota Kecamatan)
g. Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Kuota Kecamatan)
25. Program Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong;
a. Perencanaan turap / talud / bronjong

b. Pembangunan turap/talud/bronjong

26. Program penyediaan dan pengolahan air baku;
a. Pemetaan Air Bawah Tanah;
b. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
27. Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi sungai, Danau dan sumber Daya Air lainnya;
a. Pembangunan embung dan bangunan penapung air lainnya.
b. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya;
c. Perencanaan bangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
28. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; 
a. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi;
b. Perencanaan Pembangunan Jaringan sungai;

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

d. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

e. Operasi dan Pemeliharaan  Sungai;

f. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
29. Program Pengendalian Banjir
a. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai;

b. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

c. Operasi dan Pemeliharaan Pantai dan Muara;

d. Normalisasi/Pembangunan Jaringan Drainase;

e. Rehabilitasi / Pembangunan Pantai dan Muara; dan
f. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai (Banprop)
5.2 Indikator Kinerja
Indikator kinerja program mengacu pada RPJMD Kabupaten Kebumen dan menjadi outcome dari setiap kegiatan di bawahnya. Indikator kinerja kegiatan mengandung output atau hasil langsung dari kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja setiap program kerja dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen terangkum dalam Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.
5.3 Kelompok Sasaran
Yang menjadi kelompok sasaran dari program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen  adalah  seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen.
5.4 Pendanaan Indikatif
Untuk pendanaan indikatif bagi setiap Kegiatan Belanja Langsung yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen pada tahun 2016 - 2021 dapat dilihat pada Lampiran Renstra ini. 
Secara rinci penjabaran tujuan, sasaran, indikator sasaran, program dan kegiatan serta estimasi pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut;
Tabel
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Kode
	Program dan Kegiatan 
	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)
	Satuan
	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

	
	
	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD

	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp (000)
	target
	Rp (000)
	target
	Rp (000)
	target
	Rp (000)
	target
	Rp (000)
	target
	Rp (000)
	target
	Rp (000)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
 
	Meningkatnya pelayanan perangkat daerah 
	Prosentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah
	01
	03
	01
	 
	Program pelayanan Administrasi Perkantoran 
	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
	%
	100%
	100%
	2.144.680
	100%
	2.368.348
	100%
	2.319.600


	100%
	8.502.350
	100%
	9.155.100
	100%
	9.845.350
	100%
	34.335.428

	
	 
	 
	01
	03
	01
	01 
	Penyediaan jasa surat menyurat 
	Terkirimnya surat dan tersedianya benda benda POS
	Bulan
	100%
	12 bln
	2.750
	12 bln
	3.025
	12 bln
	3.000
	12 bln
	3.250
	12 bln
	3.500
	12 bln
	3.750
	72 bln
	19.275

	
	 
	 
	01
	03
	01
	02
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air dan telepon
	Bulan
	100%
	12 bln
	163.930
	12 bln
	180.323
	12 bln
	200.000
	12 bln
	210.000
	12 bln
	220.000
	12 bln
	230.000
	72 bln
	1.204.253

	 
	 
	 
	01
	03
	01
	06
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional 
	Terlaksananya perbaikan/ pemeliharaan kendaraan dinas operasional persampahan, BBM dan jasa KIR serta STNK
	Bulan
	100%
	12 bln
	980.000
	12 bln
	1.078.000
	12 bln
	1.000.000
	12 bln
	1.010.000
	12 bln
	1.020.000
	12 bln
	1.030.000
	72 bln
	6.118.000

	 
	 
	 
	01
	03
	01
	 07
	Penyediaan jasa administrasi keuangan 
	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan
	bulan
	100%
	12 bln
	140.000
	12 bln
	154.000
	12 bln
	140.000
	12 bln
	3.000.000
	12 bln
	3.250.000
	12 bln
	3.500.000
	72 bln
	10.184.000

	 
	 
	 
	01
	03
	01
	 08
	Penyediaan jasa kebersihan kantor 
	Tersedianya alat pembersih dan bahan pembersih


	bulan
	100%
	12 bln
	20.000
	12 bln
	22.000
	12 bln
	30.000
	12 bln
	100.000
	12 bln
	120.000
	12 bln
	150.000
	72 bln
	442.000

	 
	 
	 
	01
	03
	01
	 09
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 
	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja meliputi AC, komputer / laptop, sound
	bulan
	100%
	12 bln
	50.000
	12 bln
	60.000
	12 bln
	60.000
	12 bln
	65.000
	12 bln
	70.000
	12 bln
	75.000
	72 bln
	380.000

	 
	 
	 
	01
	03
	01
	 10
	Penyediaan alat tulis kantor 
	Tersedianya alat tulis kantor
	bulan
	100%
	12 bln
	40.000
	12 bln
	49.000
	12 bln
	50.000
	12 bln
	500.000
	12 bln
	600.000
	12 bln
	650.000
	72 bln
	1.889.000

	 
	 
	 
	01
	03
	01
	 11
	 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Tersedianya barang cetakan, penggandaan, copy dll.
	bulan
	100%
	12 bln
	50.000
	12 bln
	55.000
	12 bln
	60.000
	12 bln
	300.000
	12 bln
	350.000
	12 bln
	375.000
	72 bln
	1.190.000

	
	
	
	01
	03
	01
	12
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan.
	bulan
	100%
	12 bln
	15.000
	12 bln
	16.500
	12 bln
	25.000
	12 bln
	30.000
	12 bln
	35.000
	12 bln
	40.000
	72 bln
	161.500

	
	
	
	01
	03
	01
	15
	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan
	Surat kabar
	bulan
	100%
	12 bln
	15.000
	12 bln
	16.500
	12 bln
	20.000
	12 bln
	22.500
	12 bln
	25.000
	12 bln
	30.000
	72 bln
	129.000

	
	
	
	01
	03
	01
	17
	Penyediaan makanan dan minuman 
	Jamuan rapat dan tamu
	bulan
	100%
	12 bln
	40.000
	12 bln
	44.000
	12 bln
	50.000
	12 bln
	600.000
	12 bln
	650.000
	12 bln
	700.000
	72 bln
	2.084.000

	
	
	
	01
	03
	01
	18
	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	Biaya perjalanan dinas luar daerah.
	bulan
	100%
	12 bln
	75.000
	12 bln
	82.500
	12 bln
	85.000
	12 bln
	1.500.000
	12 bln
	1.600.000
	12 bln
	1.750.000
	72 bln
	5.092.500

	
	
	
	01
	03
	01
	19
	Penunjang administrasi perkantoran
	Honor seluruh pegawai tidak tetap
	bulan
	48 tenaga tdk tetap
	12 bln
	528.000
	12 bln
	580.000
	12 bln
	561.600
	12 bln
	561.600
	12 bln
	561.600
	12 bln
	561.600
	72 bln
	3.354.400


	
	
	
	01
	03
	01
	20
	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
	Biaya perjalanan dinas dalam daerah
	bulan
	100%
	12 bln
	25.000
	12 bln
	27.500
	12 bln
	35.000
	12 bln
	600.000
	12 bln
	650.000
	12 bln
	750.000
	72 bln
	2.087.500

	Meningkatkan sarana prasarana aparatur 
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana aparatur
	Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur
	01 
	03 
	02 
	 
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 
	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	%
	100%
	100%
	44.093.500


	100%
	20.314.316
	100%
	8.430.000


	100%
	15.900.000
	100%
	15.670.000
	100%
	15.685.000
	100%
	120.092.816

	 
	 
	 
	01 
	03 
	02 
	03 
	Pembangunan gedung kantor 
	Terbangunnya gedung perkantoran
	unit
	5 unit
	8 unit
	15.598.500
	3 unit
	7.250.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	11 unit
	22.848.500

	
	
	
	01 
	03 
	02 
	 05
	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional 
	Unit
	Unit
	-
	0
	-
	0
	5 unit
	200.000
	1 unit
	500.000
	5 unit
	200.000
	5 unit
	200.000
	16 unit
	1.100.000

	 
	 
	 
	01 
	03 
	02 
	 07
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor 
	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor
	Bulan
	Bulan
	12  Bulan
	100.000
	12  Bulan
	110.000
	12  Bulan
	200.000
	12  Bulan
	350.000
	12  Bulan
	400.000
	12  Bulan
	400.000
	72 bln
	1.560.000

	 
	 
	 
	01 
	03
	02
	 12
	Pengadaan tanah 
	Tersedianya tanah untuk pembangunan


	lokasi
	Lokasi
	5 lokasi 
	27.625.000
	12 lokasi
	11.537.316
	10 lokasi
	8.000.000
	15 lokasi
	15.000.000
	15 lokasi
	15.000.000
	15 lokasi
	15.000.000
	67 lokasi
	92.162.316

	 
	 
	 
	01 
	03 
	02 
	22 
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
	Terpeliharanya gedung kantor pemkab Kebumen
	unit
	Unit
	4 unit
	750.000
	10 unit
	1.395.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	14 unit
	2.145.000

	
	
	
	01 
	03 
	02 
	29
	Pemeliharaan rutin/ berkala meubeler
	Terpeliharanya meubeler 
	bulan
	100%
	12 bln
	20.000
	12 bln
	22.000
	12 bln
	30.000
	12 bln
	50.000
	12 bln
	70.000
	12 bln
	85.000
	72 bln
	277.000

	Meningkatkan disiplin  aparatur
	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
	Kapasitas sumber daya aparatur 
	 01
	03 
	03 
	 
	Program Peningkatan disiplin aparatur
	Cakupan ketersediaan pakaian kerja 
	%
	100%
	100%
	60.000
	100%
	66.000
	100%
	70.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	100%
	196.000

	 
	 
	 
	 01
	03 
	03 
	03 
	Pengadaan pakaian kerja lapangan 
	Tersedianya pakaian kerja lapangan
	set
	set
	230 set
	60.000
	258 set
	66.000
	258 set
	70.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	746 set
	196.000

	Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan 
	Meningkatnya sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan
	Prosentase peningkatan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan 
	 01
	03 
	06 
	 
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 
	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja
	%
	100%
	1 Tahun
	20.000
	1 Tahun
	32.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	100%
	52.000

	 
	 
	 
	 01
	03 
	06 
	01 
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 
	Laporan bulanan, RKA/ DPA OPD, Lakip, LKPJ selama 1 tahun 
	Tahun
	1 Tahun
	1 Tahun
	20.000
	1 Tahun
	32.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	2 thn
	52.000

	Peningkatan kualitas jalan kabupaten
	Meningkatnya kualitas jalan kabupaten 
	Prosentase jalan kabupaten kualitas baik
	01 
	03 
	07 
	 
	Program peningkatan jalan dan jembatan 
	Peningkatan/ perkuatan struktur atau peningkatan kapasitas lalu lintas
	%
	52,58%
	58,75%
	114.617.906


	61,68%
	164.488.981
	64,77%
	93.359.230
	67,85%
	217.000.000
	70,94%
	137.000.000
	70,94%
	152.000.000
	70,94%
	878.466.117

	
	
	
	01
	03
	07


	01


	Peningkatan  jalan (DAK)
	Jalan dalam kondisi baik


	Km
	98,8 km
	36,4 km
	16.467.906
	-
	0
	-
	0
	15,6 km
	30.000.000
	15,6 km
	40.000.000
	15,6 km
	45.000.000
	83,2 km
	131.467.906

	
	
	
	01
	03
	07


	02
	Peningkatan Jalan (Banprov)
	Jalan dalam kondisi baik


	km
	98,8 km
	36,4 km
	65.000.000
	15,6 km
	68.705.545
	15,6 km
	35.762.450
	15,6 km
	35.000.000
	15,6 km
	40.000.000
	15,6 km
	45.000.000
	114,4 km
	289.467.995

	
	
	
	01
	03
	07


	03

	Peningkatan  jalan 
	Jalan dalam kondisi baik


	Km
	98,8 km
	36,4 km
	33.150.000
	15,6 km
	94.783.436
	15,6 km
	57.596.780
	45 km
	140.000.000
	15,6 km
	45.000.000
	15,6 km
	50.000.000
	143,8 km
	420.530.216

	
	
	
	01
	03
	07
	04
	Peningkatan jembatan
	Jembatan dalam kondisi baik
	unit
	unit
	-
	0
	5 unit
	1.000.000
	-
	0
	5 unit
	12.000.000
	5 unit
	12.000.000
	5 unit
	12.000.000
	20 unit
	37.000.000

	Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan
	Meningkatnya pembangunan jalan dan jembatan
	jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan jembatan
	01
	03
	15
	
	Program pembangunan jalan dan jembatan
	Pembuatan/ pembukaan jalan dan jembatan baru
	%
	52,58
	58,75%
	2.475.000
	61,68%
	10.230.500
	64,77%
	16.850.000
	67,85%
	22.360.000
	70,94%
	23.870.000
	70,94%
	24.880.000
	70,94%
	100.665.500

	
	
	
	01
	03
	15
	01
	Perencanaan pembangunan jalan 
	Tersedianya dokumen perencanaan teknik jalan
	dokumen
	Dokumen perencanaan


	46 dok
	2.400.000
	10 dok
	2.640.000
	50 dok
	1.500.000
	50 dok
	2.500.000
	50 dok
	2.500.000
	50 dok
	2.500.000
	256 dok
	14.040.000

	
	
	
	01
	03
	15
	03
	Pembangunan jalan 
	Terbangunnya jalan 
	km
	 km
	-
	0
	-
	0
	5 km
	5.000.000
	6 km
	6.500.000
	6 km
	7.000.000
	6 km
	8.000.000
	23 km
	26.500.000

	
	
	
	01
	03
	15
	04
	Perencanaan pembangunan jembatan
	Tersedianya dokumen perencanaan teknik jembatan
	dokumen
	Dokumen 
	-
	0
	10 dok
	490.500
	5 dok
	250.000
	5 dok
	250.000
	5 dok
	250.000
	5 dok
	250.000
	30 dok
	1.490.500

	
	
	
	01
	03
	15
	05
	Pembangunan jembatan
	Terbangunnya jembatan
	unit
	unit
	-
	0
	5 unit
	7.000.000
	3 unit
	10.000.000
	3 unit
	13.000000
	3 unit
	14.000.000
	3 unit
	14.000.000
	17 unit
	58.000.000

	
	
	
	01
	03
	15
	06
	Monitoring evaluasi dan pelaporan
	Terlaksananya monitoring evaluasi  
	bulan
	bulan
	12 bln
	75.000
	12 bln
	100.000
	12 bln
	100.000
	12 bln
	110.000
	12 bln
	120.000
	12 bln
	130.000
	72 bln
	635.000

	Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan
	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan
	Prosentase sampah terangkut
	01
	08
	15
	
	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampah an
	Terlaksananya pengem bangan kinerja peng elolaan per sampahan
	%
	%
	42,52%
	14.770.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	42,52%
	14.770.000

	
	
	
	01
	08
	15
	02
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
	Tersedianya sarpras pengelolaan persampahan
	Unit
	10 viar,

1 buldozer, TPSR 3R,

TPST, talud, sarpras pelengkap


	10 viar, 2 talud, 9 TPS 3R, TPA Klgending
	12.770.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	25 unit
	12.770.000

	
	
	
	01
	08
	15
	04
	Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
	Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan operasional dan sarpras persampahan 
	Bulan 
	bulan
	12 bulan


	2.000.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	12 ln
	2.000.000

	Peningkatan pengembangan data informasi statistik daerah
	Meningkatnya data informasi statistik daerah
	Tersusun nya data informasi statistik pekerjaan umum
	01
	23
	15
	
	Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah
	Tersedianya data informasi statistik daerah
	dokumen
	Dokumen
	1
	25.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	1 dok
	25.000

	
	
	
	01
	23
	15
	01
	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah
	Tersusunnya data statistik daerah
	dokumen
	Dokumen
	1 dok
	25.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	1 dok
	25.000

	Peningkatan pembangunan saluran drainase/gorong gorong
	Meningkatnya Panjang saluran drainase yang terbangun
	Prosentase drainase dalam kondisi baik
	01
	03
	16
	
	Program pembangunan saluran drainase /gorong gorong
	Berkurangnya genangan air di permukiman
	%
	 %
	12%
	3.250.000
	15%
	4.035.000
	17%
	6.500.000
	19%
	7.750.000
	21%
	9.000.000
	23%
	9.250.000
	23%
	39.785.000

	
	
	
	01
	03
	16
	03
	Pembangunan saluran drainase/ gorong gorong
	Terbangunnya saluran drainase/ gorong gorong 
	Km
	km
	10 km
	2.250.000
	10 km
	4.035.000
	10 km
	4.000.000
	10 km
	5.000.000
	10 km
	6.000.000
	10 km
	6.000.000
	60 km
	27.285.000

	
	
	
	01
	03
	16
	05
	Rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase/ gorong gorong
	terpeliharanya saluran drainase/ gorong gorong 
	km
	 km
	2 km
	1.000.000
	-
	0
	5 km
	2.500.000
	5 km
	2.750.000
	5 km
	3.000.000
	5 km
	3.250.000
	22 km
	12.500.000

	Peningkatan pembangunan turap/ talud/ bronjong
	Meningkatnya pembangunan turap/ talud/ bronjong
	Jumlah turap/ talud/ bronjong yang terbangun
	01
	03
	17
	
	Program pembangunan turap/ talud/ bronjong
	Peningkatan keamanan Jalan dan jembatan
	meter
	meter
	-
	0
	500
	300.000
	500
	550.000
	500
	1.100.000
	500
	1.200.000


	500
	1.300.000
	2500 m
	4.450.000

	
	
	
	01
	03
	17
	01
	Perencanaan turap/ talud/ bronjong
	Tersedianya dok perenc turap/ talud/ bronjong
	dokumen
	dokumen
	-
	0
	1 dok
	50.000
	1 dok
	50.000
	10 dok
	500.000
	10 dok
	500.000
	10 dok
	500.000
	32 dok
	1.600.000

	
	
	
	01
	03
	17
	03
	Pembangunan turap/ talud/ bronjong
	Terbangunnya turap/ talud/ bronjong pengaman jalan dan jembatan
	meter
	meter
	-
	0
	500 m
	250.000
	500 m
	500.000
	500 m
	600.000
	500 m
	700.000
	500 m
	800.000
	2500 m
	2.850.000

	Peningkatan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
	Meningkatnya rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan
	Jumlah ruas jalan dan jembatan yang terpelihara
	01
	03
	18
	
	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
	Mengembalikan jalan dan jembatan dalam kondisi dan daya layan seharusnya
	%
	52,58%
	58,75%
	153.888.765
	61,68%
	195.950.238


	64,77%
	61.695.080
	67,85%
	94.200.000
	70,94%
	100.350.000
	70,94%
	109.450.000
	70,94%
	715.534.083

	
	
	
	01
	03
	18
	01
	Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
	Tersedianya dokumen perencanaan teknik jalan 
	dokumen
	Dokumen 


	12 dok
	730.000
	16 dok
	803.000
	15 dok
	750.000
	15 dok
	850.000
	15 dok
	950.000
	15 dok
	1.000.000
	88 dok
	5.083.000

	
	
	
	01
	03
	18
	02
	Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan
	Tersedianya dokumen perencanaan teknik jembatan 
	dokumen
	Dokumen 
	-
	0
	-
	0
	6 dok
	300.000
	6 dok
	350.000
	6 dok
	400.000
	6 dok
	450.000
	24 dok
	1.500.000

	
	
	
	01
	03
	18
	03
	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan 
	Tertanganinya kerusakan jalan


	km
	3 km
	3 km
	15.000.000
	15 km
	51.739.313
	15 km
	20.550.000
	30 km
	50.000.000
	31 km
	52.000.000
	38 km
	55.000.000
	132 km
	244.289.313

	
	
	
	01
	03
	18
	04
	Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan
	Tertanganinya kerusakan jembatan 
	unit
	 unit
	-
	0
	1 unit
	2.249.160
	10 unit
	9.750.000
	10 unit
	10.000.000
	10 unit
	11.000.000
	10 unit
	12.000.000
	41 unit
	44.999.160

	
	
	
	01
	03
	18
	06
	Pengadaan aspal / PC untuk bantuan ke tingkat desa/ kelurahan
	Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan 
	zak
	 zak
	31.567 zak
	3000.000
	30.000 zak
	6.000.000
	30.000 zak
	6.000.000
	30.000 zak
	6.000.000
	30.000 zak
	6.000.000
	30.000 zak
	6.000.000
	181.567 zak
	33.000.000

	
	
	
	01
	03
	18
	07
	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan (DAK)
	Tertanganinya kerusakan jalan
	km
	km
	60 km
	135.158.765
	60 km
	135.158.765
	10 km
	24.345.080
	10 km
	27.000.000
	10 km
	30.000.000
	10 km
	35.000.000
	160 km
	386.662.610

	Terpeliharanya talud/ bronjong dalam kondisi baik
	Meningkatnya talud/ bronjong dalam kondisi baik
	Prosentase talud/ bronjong dalam kondisi baik
	01
	03
	19
	
	Program rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong
	Mengembalikan talud/ bronjong pd kondisi dan daya layan seharusnya
	M3
	M3
	-
	0
	800
	250.000
	800
	300.000
	800
	600.000
	800
	650.000


	800
	700.000
	4000 m3
	2.500.000

	
	
	
	01
	03
	19
	01
	Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong
	Tersedianya dokumen perencanaan teknik rehabilitasi talud/ bronjong
	Dokumen
	Dokumen
	-
	0
	-
	0
	1 dok
	50.000
	5 dok
	300.000
	5 dok
	300.000
	5 dok
	300.000
	16 dok
	950.000

	
	
	
	01
	03
	19
	04
	Rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong
	Tertanganinya kerusakan talud/ bronjong
	M3
	 M3
	-
	0
	800 m3
	250.000
	800 m3
	250.000
	800 m3
	300.000
	800 m3
	350.000
	800 m3
	400.000
	4000 m3
	1.550.000

	Peningkatan inspeksi kondisi jalan dan jembatan
	Meningkatnya inspeksi kondisi jalan dan jembatan
	Inspeksi kondisi jalan dan jembatan
	01
	03
	20
	
	Program Inspeksi Kondisi jalan dan jembatan
	Inspeksi kondisi jalan dan jembatan
	%
	%
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	100%
	100.000
	100%
	120.000
	100%
	140.000
	100%
	360.000

	
	
	
	01
	03
	20
	01
	Inspeksi kondisi jalan
	Terlaksananya inspeksi kondisi jalan
	Km
	 km
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	100 km
	50.000
	100 km
	60.000
	100 km
	70.000
	300 km
	180.000

	
	
	
	01
	03
	20
	02
	Inspeksi kondisi jembatan
	Terlaksananya inspeksi kondisi jembatan
	unit
	unit
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	50 unit
	50.000
	50 unit
	60.000
	50 unit
	70.000
	150 unit
	180.000

	Peningkatan penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan
	Meningkatnya penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan
	Rasio penanganan Tanggap darurat jalan dan jembatan
	01
	03
	21
	
	Program tanggap darurat jalan dan jembatan
	Tertanganinya sementara kerusakan jalan dan jembatan
	%
	52,58%
	58,75%
	33500000
	61,68%
	0
	64,77%
	825.825
	67,85%
	900000
	70,94%
	1000000
	70,94%
	1100000
	70,94%
	37.325.825

	
	
	
	01
	03
	21
	01
	Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
	Tertanganinya jalan dalam kondisi tanggap darurat
	Km
	km
	-
	0
	-
	0
	1 km
	635.250.
	1 km
	700.000
	1 km
	750.000
	1 km
	800.000
	4 km
	2.885.250

	
	
	
	01
	03
	21
	02
	Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat
	Tertanganinya jembatan dalam kondisi tanggap darurat
	unit
	unit
	-
	0
	-
	0
	5 unit
	190.575
	3 unit
	200.000
	3 unit
	250.000
	3 unit
	300.000
	14 unit
	940.575

	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga
	Prestasi olahraga
	01
	18
	21
	
	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
	Tersedianya stadion layak pakai
	unit
	unit
	5 unit
	16.750.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	5 unit
	16.750.000

	
	
	
	01
	18
	21
	02
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
	Terbangunnya/ terevitalisasi stadion
	Unit
	1 Stadion Candradimuka dan GOR Karanganyar
	5 unit
	16.750.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	5 unit
	16.750.000

	Peningkatan sistem informasi data base jalan dan jembatan
	Meningkatnya sistem informasi data base jalan dan jembatan
	Sistem informasi data base jalan dan jembatan
	01
	03
	22
	
	Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan
	Tersedianya sistem informasi jalan dan jembatan
	%
	%
	-
	0
	-
	0
	100%
	50.000
	100%
	100.000
	100%
	100.000
	100%
	100.000
	100%
	350.000

	
	
	
	01
	03
	22
	01
	Penyusunan sistem informasi data base jalan
	Tersedianya sistem informasi data base jalan
	dokumen
	dokumen
	-
	0
	-
	0
	1 dokumen
	50.000
	1 dokumen
	50.000
	1 dokumen
	50.000
	1 dokumen
	50.000
	4 dok
	200.000

	
	
	
	01
	03
	22
	02
	Penyusunan sistem informasi data base jembatan
	Tersedianya sistem informasi data base jembatan
	dokumen
	 dokumen
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	1 dokumen
	50.000
	1 dokumen
	50.000
	1 dokumen
	50.000
	3 dok
	150.000

	Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
	Meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan
	Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan
	01
	03
	23
	
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
	Cakupan ketersediaan dan kelayakan alat berat
	%
	%
	100%
	9.685.000
	100%
	7.323.500
	100%
	5.900.000
	100%
	6.450.000
	100%
	7.500.000
	100%
	8.600.000
	100%
	45.458.500

	
	
	
	01
	03
	23
	04
	Pengadaan alat alat berat
	Tersedianya alat berat, 
	unit
	12 unit
	8 unit
	9.300.000
	4 unit 
	6.900.000
	8 unit
	5.500.000
	8 unit
	6.000.000
	8 unit
	7.000.000
	8 unit
	8.000.000
	44 unit
	42.700.000

	
	
	
	01
	03
	23
	10
	Rehabilitasi/ pemeliharaan alat alat berat
	Terpeliharanya alat berat
	bulan
	12 bulan
	12 bulan
	385.000
	12 bulan
	423.500
	12 bulan
	400.000
	12 bulan
	450.000
	12 bulan
	500.000
	12 bulan
	600.000
	72 bln
	2.758.500

	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah 
	Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi 
	Capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik 
	 01
	03
	24 
	 
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
	Prosentase jaringan Irigasi kondisi Baik
	%
	%
	60,00 %
	12.950.000
	63,00 %
	16.220.415
	67,00 %
	11.890.000
	72,00 %
	16.580.000
	77,00 %
	21.785.000
	80 %
	26.040.000
	80%
	105.465.415

	
	
	
	01
	03
	24 
	01
	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
	Tersusunnya dokumen DED Jaringan irigasi dan sungai
	dokumen
	dokumen
	2 dokumen
	100.000 
	23 dokumen
	1.200.000 
	12 dokumen
	600.000 
	20 dokumen
	1.000.000 
	22 dokumen
	1.100.000 
	24 dokumen
	1.200.000 
	103 dok
	5.200.000
	                250 

	
	
	
	01
	03
	24 
	05
	Perencanaan normaslisasi saluran sungai
	Tersusunnya dokumen DED Jaringan sungai
	dokumen
	dokumen
	2 dokumen
	100.000 
	12 dokumen 
	350.000 
	9 dokumen
	450.000 
	10 dokumen
	500.000 
	12 dokumen
	600.000 
	15 dokumen
	750.000
	60 dok
	2.750.000

	
	
	
	01
	03
	24 
	17
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
	Terawasinya pelaksanaan kegiatan
	bulan
	12 bulan
	12 bulan
	40.000 
	12 bulan
	  65.135 
	12 bulan
	  40.000 
	12 bulan
	80.000 
	12 bulan
	  85.000 
	12 bulan
	  90.000 
	72 bln
	400.135

	
	
	
	01
	03
	24 
	18
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
	Optimalnya fungsi jaringan irigasi kondisi baik
	%
	55,00 %
	60,00 %
	4.810.000 
	63,00 %
	2.065.000 
	67,00 %
	2.650.000 
	72,00 %
	5.000.000 
	77,00 %
	7.000.000 
	80 %
	8.000.000
	80%
	29.525.000

	
	
	
	 01
	03
	24 
	19
	Operasi dan Pemeliharaan  Sungai
	Terehabilitasinya fungsi jaringan Sungai kondisi baik
	lokasi
	lokasi
	15 lokasi
	2.750.000 
	6 lokasi
	4.000.000 
	5 lokasi
	3.000.000 
	8 lokasi
	4.000.000 
	8 lokasi
	5.000.000 
	8 lokasi
	6.000.000 
	50 lokasi
	24.750.000

	
	
	
	 01
	03
	24 
	22
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
	Terbangunnya Jaringan irigasi kondisi baik
	lokasi
	lokasi
	9 lokasi
	5.150.000
	28 lokasi
	8.540.280
	9 lokasi
	5.150.000
	9 lokasi
	6.000.000
	9 lokasi
	8.000.000
	9 lokasi
	10.000.000
	73 lokasi
	42.840.280

	Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
	Meningkatnya pengelolaan RTH
	Prosentase luasan RTH 
	01
	08
	24
	
	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	Tertatanya RTH
	Lokasi
	lokasi
	14
	7.850.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	14 lokasi
	7.850.000

	
	
	
	01
	08
	24
	04
	Penyusunan program pengembangan RTH
	Tersedianya dokumen perencanaan penataan (RTH), 
	Dokumen 
	Dokumen 
	4 dok
	350.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	4 dok
	350.000

	
	
	
	01
	08
	24
	05
	Penataan RTH
	Terbangunnya RTH 
	 unit
	 unit
	2 unit
	4.000.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	2 unit
	4.000.000

	
	
	
	01
	08
	24
	06
	Pemeliharaan RTH
	Terpeliharanya RTH
	unit
	unit
	12 unit
	3.500.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	12 unit
	3.500.000

	Meningkatnya infrastruktur yang mendukung pelayanan kepada masyarakat
	Meningkatnya pengelolaan air baku
	Terpenuhinya kebutuhan air bersih pada saat musm kemarau
	 01
	03
	25 
	
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
	Tercukupinya kebutuhan air bagi masyarakat didaerah krisis air
	%
	13,63
	13,63% 
	0
	22,73%
	0
	30%
	400.000
	37,27 %
	900.000
	45,54%
	1.500.000
	45,54%
	1.600.000
	45,54%
	4.400.000

	
	
	
	 01
	03
	25 
	01
	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
	Terbangunnya prasarana pengambilan dan saluran pembawa
	lokasi
	lokasi
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	2 lokasi
	500.000
	5 lokasi
	1.000.000
	5 lokasi
	1.000.000
	12 lokasi
	2.500.000

	
	
	
	 01
	03
	25 
	08
	Pemetaan Air Bawah Tanah
	Tesedianya dokumen pemataan air bawah tanah
	dokumen
	dokumen
	-
	0
	-
	0
	8 dokumen
	400.000
	8 dokumen
	400.000
	10 dokumen
	500.000
	10 dokumen
	600.000
	36 dok
	1.900.000

	Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
	Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit
	Terwujudnya layanan kesehatan masyarakat yang memadai
	01
	03
	26
	
	Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru paru/ rumah sakit mata
	Terpenuhinya layanan kesehatan masyarakat
	%
	%
	100%
	42.500.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	100%
	42.500.000

	
	
	
	01
	03
	26
	01
	Pembangunan rumah sakit
	Terbangunnya rumah sakit prembun
	%
	%
	100%
	42.500.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	100%
	42.500.000

	Meningkatnya infrastruktur yang mendukung pelayanan kepada masyarakat
	Meningkatnya pengelolaan air baku
	Terpenuhinya kebutuhan air bersih pada saat musm kemarau
	01
	03
	26
	
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi sungai, Danau dan sumber Daya Air lainnya
	Tercukupinya kebutuhan air bagi masyarakat didaerah krisis air
	%
	13,63
	13,63% 
	0
	22,73%
	11.000.000 
	30%
	10.000.000 
	37,27 %
	11.850.000 
	45,54%
	12.000.000 
	45,54%
	12.000.000 
	45,54%
	56.850.000

	
	
	
	01
	03
	26
	01
	Pembangunan dan Pemeliharaan Embung
	Terbangunnya Embung
	lokasi
	Lokasi
	-
	0
	6 Lokasi
	11.000.000 
	6 Lokasi
	9.000.000 
	7 Lokasi
	10.500.000 
	7 Lokasi
	10.500.000 
	7 Lokasi
	10.500.000 
	33 lokasi
	51.500.000

	
	
	
	01
	03
	26
	02
	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya
	Terpeliharanya embung
	Lokasi
	Lokasi
	-
	-
	-
	-
	5
	1.000.000
	5
	1.000.000
	5
	1.000.000
	5
	1.000.000
	20 lokasi
	4.000.000

	
	
	
	01
	03
	26
	09
	Perencanaan bangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
	Tersusunnya dokumen perencanaan embung
	Dokumen
	Dokumen
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	350.000
	10
	500.000
	10
	500.000
	27 dok
	1.350.000

	Peningkatan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
	Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
	Persentase Penduduk berakses air minum
	01
	03
	27
	
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
	Cakupan ketersediaan pengelolaan air minum & air limbah
	%
	60,00%
	68,69%
	7385000
	75,69%
	10750000
	82,60%
	10973490
	89,43%
	19000000
	96,18%
	20000000
	100%
	20000000
	100%
	88.108.490

	
	
	
	01
	03
	27
	01
	Penyediaan prasarana sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
	Tersedianya sambungan rumah murah 
	lokasi
	lokasi
	-
	0
	-
	0
	20 lokasi
	7.673.490
	25 lokasi
	9.000.000
	30 lokasi
	10.000.000
	30 lokasi
	10.000.000
	105 lokasi
	36.673.490

	
	
	
	01
	03
	27
	02
	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
	Terlaksananya pembangunan IPAL komunal permukiman
	Unit
	Unit
	5 unit
	2.385.000
	15 unit
	2.250.000
	20 unit
	3.300.000
	4 unit
	4.000.000
	4 unit
	4.000.000
	4 unit
	4.000.000
	52 unit
	19.935.000

	
	
	
	01
	03
	27
	03
	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah
	Beroperasionalnya dan terpeliharanya IPAL Komunal Desa Kutosari dan IPLT
	bulan
	2 unit

IPAL dan IPLT Kaligending, 1 unit rumah tanki, 1 unit mobil
	12 bulan
	5.000.000
	12 bulan
	500.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	24 bln
	5.500.000

	
	
	
	01
	03
	27
	06
	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
	Tersedianya Sistem Distribusi Air Minum untuk Daerah Rawan Air
	lokasi
	Lokasi
	-
	0
	25 lokasi
	8.000.000
	-
	0
	20 lokasi
	6.000.000
	20 lokasi
	6.000.000
	20 lokasi
	6.000.000
	85 lokasi
	26.000.000

	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam
	Fasilitasi perlindungan infrastruktur dan masyarakat dari bencana
	Prosentase peningkatan perlindungan perumahan penduduk dan areal persawahan serta areal pariwisata beserta infrastrukturnya dari bencana banjir dan abrasi  
	01
	03
	28
	
	Program Pengendalian Banjir
	Prosentase peningkatan perrlindung perumahan penduduk dan areal persawahan serta areal pariwisata beserta infrastrukturnya dari bencana banjir dan abrasi 
	%


	72,00 %
	72,00 %
	23.420.000
	76,00 %
	28.132.236
	80,00 %
	10.250.000
	83,00 %
	31.650.000
	85,00 %
	34.650.000
	87%
	36.150.000
	87%
	164.252.236

	
	
	
	01
	03
	28
	03
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan bantaran Dan tanggul sungai
	Terbangunnya bantaran dan tanggul sungai 
	lokasi
	Lokasi
	20 lokasi
	19.790.000 
	13 lokasi
	6.500.000
	13 lokasi
	6.750.000 
	15 lokasi
	7.000.000 
	15 lokasi
	7.500.000 
	15 lokasi
	8.000.000 
	91 lokasi
	55.540.000

	
	
	
	01
	03
	28
	06
	Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
	Terbangunnya Groundsill dan DAM
	lokasi
	Lokasi
	8 Lokasi
	600.000 
	6 Lokasi
	482.236 
	-
	0
	10 Lokasi
	1.000.000 
	10 Lokasi
	1.500.000 
	10 Lokasi
	2.000.000 
	44 lokasi
	5.582.236

	
	
	
	01
	03
	28
	12
	Normalisasi/Pembangunan Jaringan Drainase
	Optimalnya fungsi jaringan drainase kondisi baik
	lokasi
	lokasi
	2 lokasi
	1.530.000 
	7 lokasi
	3.000.000 
	10 lokasi
	1.500.000
	10 lokasi
	2.500.000
	10 lokasi 
	3.000.000
	10 lokasi
	3.500.000
	49 lokasi
	15.030.000

	
	
	
	01
	03
	28
	15
	Operasi dan Pemeliharaan Muara dan Pantai
	Optimalnya fungsi pantai muara sungai kondisi baik

	lokasi
	lokasi
	2 lokasi
	300.000 
	6 lokasi
	1.500.000 
	-
	0
	5 lokasi
	3.500.000 
	5 lokasi
	4.500.000 
	5 lokasi
	4.500.000 
	23 lokasi
	14.300.000

	
	
	
	01
	03
	28
	17
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pantai dan Muara sungai
	Terbangunnya pantai muara sungai
	lokasi
	lokasi
	6 lokasi
	1.200.000 
	2 lokasi
	1.650.000 
	5 lokasi
	2.000.000 
	6 lokasi
	2.650.000 
	6 lokasi
	3.150.000 
	6 lokasi
	3.150.000 
	31 lokasi
	13.800.000

	
	
	
	01
	03
	28
	18
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai (Banprop)
	Terbangunnya bantaran dan tanggul sunga i 
	lokasi
	Lokasi
	-
	0
	7 lokasi
	15.000.000
	-
	0
	7 lokasi
	15.000.000
	7 lokasi
	15.000.000
	7 lokasi
	15.000.000
	28 lokasi
	60.000.000

	Peningkatan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
	Meningkatnya   pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
	Prosentase pengembangan wilayah strategis dancepat tumbuh
	01
	03
	29
	
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
	Berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh
	%
	%
	100%
	750.000
	100%
	1.608.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	100%
	2.358.000

	
	
	
	01
	03
	29
	01
	Perencanaan pengembangan infrastruktur
	Tersedianya dokumen perencanaan teknik bidang Cipta Karya 
	Dokumen
	 dok perenc
	10 dok
	750.000
	32 dok
	1.608.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	42 dok
	2.358.000

	Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan
	Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan
	Prosentase kondisi baik jalan dan jembatan perdesaan 
	01
	03
	30
	
	Program pembangunan infrastruktur perdesaan
	Infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik
	%
	%
	10%
	13.769.461
	10%
	22.277.598
	10%
	6.193.555


	10%
	11.000.000
	10%
	12.500.000
	10%
	14.500.000
	10%
	80.240.614

	
	
	
	01
	03
	30
	02
	Pembangun an jalan dan jembatan perdesaan
	Terlaksana nya Pembangun an jalan dan jembatan perdesaan
	lokasi
	lokasi
	15
	1.000.000
	15 lokasi
	1.912.584
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	15 lokasi
	2.912.584

	
	
	
	01
	03
	30
	03
	Pembangunan  sarana dan prasarana air bersih perdesaan
	Tersedianya air bersih yang aman 
	lokasi
	lokasi
	10 lokasi
	9.146.486
	32 lokasi
	2.063.007
	23 lokasi
	3.693.555
	10 lokasi
	4.000.000
	10 lokasi
	3.500.000
	10 lokasi
	4.000.000
	95 lokasi
	26.403.048

	
	
	
	01
	03
	30
	06
	Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
	Tersedianya air bersih yang aman 
	lokasi
	lokasi
	13 lokasi
	1.900.000
	6 lokasi
	1.000.000
	7 lokasi
	2.500.000
	10 lokasi
	3.000.000
	10 lokasi
	3.500.000
	10 lokasi
	4.000.000
	56 lokasi
	15.900.000

	
	
	
	01
	03
	30
	09
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Kuota Kecamatan)
	Terlaksana nya Pembangun an jalan dan jembatan perdesaan
	Lokasi
	Lokasi
	-
	0
	28 lokasi
	15.000.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	28 lokasi
	15.000.000

	
	
	
	01
	03
	30
	10
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Kuota Kecamatan)
	Tersedianya air bersih yang aman
	Lokasi 
	Lokasi
	-
	0
	10 lokasi
	2.063.007
	-
	0
	10 lokasi
	3.000.000
	10 lokasi
	3.500.000
	10 lokasi
	4.000.000
	40 lokasi
	12.563.007

	
	
	
	01
	03
	30
	12
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Kuota Kecamatan)
	Tersedianya air bersih yang aman
	Lokasi 
	Lokasi
	-
	0
	1 lokasi
	239.000
	-
	0
	5 lokasi
	1.000.000
	5 lokasi
	2.000.000
	5 lokasi
	2.500.000
	16 lokasi
	5.739.000

	
	
	
	01
	03
	30
	16
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (DAK)
	Terlaksana nya Pembangun an jalan dan jembatan perdesaan
	Lokasi
	lokasi
	5 lokasi
	1.722.975
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	5 lokasi
	1.722.975

	Peningkatan pembangunan bidang keciptakaryaan
	Meningkatnya pembangunan keciptakaryaan
	Prosentase kondisi pembangunan keciptakaryaan 
	01
	03
	32
	
	Program Peningkatan Sarana/Prasarana Cipta Karya
	Terlaksananya pembangunan bidang keciptakaryaan
	%
	%
	-
	0
	-
	0
	100%
	13.750.000
	100%
	18.000.000
	100%
	15.700.000


	100%
	16.500.000
	100%
	63.950.000

	
	
	
	01
	03
	32
	01
	Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah
	Terbangunnya gedung kantor pemerintah
	unit
	unit
	-
	0
	-
	0
	12 unit
	12.000.000
	5 unit
	15.000.000
	5 unit
	12.000.000
	5 unit
	12.000.000
	27 unit
	51.000.000

	
	
	
	01
	03
	32
	02
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemerintah
	Tercapainya pemeliharaan gedung kantor pemerintah
	unit
	unit
	-
	0
	-
	0
	19 unit
	1.000.000
	10 unit
	2.000.000
	10 unit
	2.500.000
	10 unit
	3.000.000
	49 unit
	8.500.000

	
	
	
	01
	03
	32
	03
	Perencanaan Sarana/Prasarana Permukiman
	Tersusunnya dokumen perencanaan sarpras permukiman
	dokumen
	dokumen
	-
	0
	-
	0
	7 dokumen
	350.000
	10 dokumen
	500.000
	12 dokumen
	600.000
	15 dokumen
	750.000
	44 dok
	2.200.000

	
	
	
	01
	03
	32
	04
	Perencanaan Gedung
	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan gedung
	dokumen
	dokumen
	-
	0
	-
	0
	8 dokumen
	400.000
	10 dokumen
	500.000
	12 dokumen
	600.000
	15 dokumen
	750.000
	45 dok
	2.250.000

	Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang
	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang
	Penataan ruang
	01
	03
	33
	
	Program Perencanaan Tata Ruang
	Terwujudnya penataan ruang
	%
	%
	-
	0
	75%
	200.000
	-
	0
	75%
	400.000
	75%
	400.000
	75%
	400.000
	75%
	1.400.000

	
	
	
	01
	03
	33
	01
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
	Tersedianya dokumen teknis Rencana Detail Tata Ruang
	dokumen
	dokumen
	-
	0
	1 dokumen
	200.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	1 dok
	200.000

	
	
	
	01
	03
	33
	05
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
	Tersedianya dokumen teknis Rencana Detail Tata Ruang
	dokumen
	dokumen
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	1 dokumen
	200.000
	1 dokumen
	200.000
	1 dokumen
	200.000
	3 dok
	600.000

	
	
	
	01
	03
	33
	10
	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
	Terlaksananya rapat Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah
	kali
	kali
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	1 dokumen
	200.000
	1 dokumen
	200.000
	1 dokumen
	200.000
	3 dok
	600.000

	Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang
	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang
	Penataan ruang
	01
	03
	35
	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	Terwujudnya penataan ruang
	%
	%
	-
	0
	75%
	110.000
	75%
	100.000
	75%
	300.000
	75%
	300.000
	75%
	300.000
	75%
	1.110.000

	
	
	
	01
	03
	35
	05
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang
	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kab Kebumen terkait IMB
	Orang
	Orang
	-
	0
	100 pemohon
	110.000
	100 pemohon
	100.000
	100 pemohon
	300.000
	100 pemohon
	300.000
	100 pemohon
	300.000
	500 pemohon
	1.110.000

	Peningkatan pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan
	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan
	Jumlah LPJU yang terpasang
	03
	03
	17
	
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 
	Terpenuhinya LPJU di sepanjang jalan 
	titik
	titik
	-
	5.000.000
	61
	14.256.510
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	61 titik
	19.256.510

	
	
	
	03
	05
	17
	04
	Lampu penerangan jalan umum kabupaten kebumen
	Terbayarnya rekening listrik LPJU se Kab Kebumen dalam 1 tahun
	bulan
	bulan
	12 bln
	5.000.000
	12 bln
	8.125.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	24 bulan
	13.125.000

	
	
	
	03
	05
	17
	05
	Pengembangan/Perluasan Jaringan Listrik Perdesaan (Banprop)
	Terciptanya keamanan dan keindahan di desa/kec dan kota/kota kebumen
	unit
	unit
	-
	0
	61 unit
	6.131.510
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	61 unit
	6.131.510

	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
	Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri
	Jumlah IUJK yang terekomendasi
	03
	06
	18
	
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
	Terlaksanya proses rekomendasi penerbitan IUJK
	%
	%
	81,00%
	30.000
	81,50%
	43.000
	81,75%
	40.000
	82,00%
	45.000
	82,25%
	50.000
	82,25%
	60.000
	82,25%
	268.000

	
	
	
	03
	06
	18
	02
	Fasilitas kemudahan perijinan pengembangan usaha
	Rekomendasi penerbitan IUJK 
	pemohon
	pemohon
	60 pemohon
	30.000
	60 pemohon
	43.000
	60 pemohon
	40.000
	60 pemohon
	45.000
	60 pemohon
	50.000
	60 pemohon
	60.000
	300 pemohon
	268.000

	Meningkatkan pengembangan data informasi
	Meningkatnya pengembangan data informasi
	Jumlah dokumen data informasi yang tersusun
	04
	01
	15
	
	Program pengembangan data /informasi 
	Tersedianya data informasi
	%
	%
	100%
	20.000
	100%
	142.500
	100%
	200.000
	100%
	350.000
	100%
	450.000
	100%
	550.000
	100%
	1.712.500

	
	
	
	04
	01
	15
	01
	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
	Tersusunnya data informasi dan target kinerja Perangkat Daerah
	bulan
	bulan
	-
	0
	-
	0
	12 bulan
	50.000
	12 bulan
	150.000
	12 bulan
	200.000
	12 bulan
	250.000
	72 bln
	650.000

	
	
	
	04
	01
	15
	02
	Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
	Terlaksananya kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi Database perencanaan
	dokumen
	dokumen


	9 dok
	20.000
	5 dok
	142.500
	7 dok
	150.000
	7 dok
	200.000
	7 dok
	250.000
	7 dok
	300.000
	42 dok
	1.062.500

	Peningkatan perencanaan pembangunan ekonomi
	Meningkatnya perencanaan pembangunan ekonomi
	Jumlah perencanaan pembangunan ekonomi
	04
	01
	22
	
	Program perencanaan pembangunan ekonomi
	Terwujudnya koordinasi pembangunan ekonomi
	%
	%
	100%
	432.000
	100%
	475.200
	100%
	200.000
	100%
	500.000
	100%
	500.000
	100%
	500.000
	100%
	2.607.200

	
	
	
	04
	01
	22
	04
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan fasilitas Sanimas, dan PAMSIMAS
	kegiatan
	2 kegiatan
	1 kegiatan
	432.000
	2 kegiatan
	475.200
	2 kegiatan
	200.000
	2 kegiatan
	500.000
	2 kegiatan
	500.000
	2 kegiatan
	500.000
	2 kegiatan
	2.607.200

	Peningkatan pengelolaan  aset dan keuangan daerah
	Meningkatnya pengelolaan aset dan keuangan daerah
	Tersusunnya laporan keuangan dan aset
	04
	02
	17
	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	Terlaksanaya pengelolaan keuangan daerah dengan baik
	%
	%
	79%
	-
	79%
	110.000
	80%
	250.000
	80%
	350.000
	83%
	400.000
	85%
	450.000
	85%
	1.560.000

	
	
	
	04
	02
	17
	16
	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
	Tertatanya aset/ barang daerah
	dokumen
	Dokumen Laporan aset semesteran dan prognosis
	-
	0
	2 dok
	110.000
	1 dok
	50.000
	2 dok
	150.000
	2 dok
	150.000
	2 dok
	150.000
	9 dok
	610.000

	
	
	
	04
	02
	17
	21
	Pengamanan aset/ barang milik daerah
	Tercapainya keamanan aset/ barang daerah
	lokasi
	lokasi
	-
	0
	-
	0
	10 lokasi
	200.000
	10 lokasi
	200.000
	10 lokasi
	250.000
	10 lokasi
	300.000
	40 lokasi
	950.000

	JUMLAH ANGGARAN
	492.636.312
	510.684.342
	261.096.780
	485.887.350
	425.850.100
	462.100.350
	2.638.255.234


Kebumen,     



  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN

H. SLAMET MUSTOLKHAH, ST. MT

NIP. 196909221997031005
PAGE  
70

